АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА»

Департамент стратегического развития

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

________________ А. В. Соколов

«____» ____________ 2026 г.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ

СЕТИ НАКОПИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ

на период 2026–2030 годов

Руководитель департамента

________________ М. И. Дорохов

Псков

2026

СОДЕРЖАНИЕ

# 1 Общие положения

Настоящий отчёт подготовлен по поручению правления от 4 июня 2026 года и содержит оценку целесообразности модернизации сети накопителей энергии. Рынок промышленных накопителей вырос на 16,9 % за последние двенадцать месяцев. Инвестиционная программа предполагает капитальные затраты в объёме 4,35 млрд рублей, распределённые на пять лет.

Совет директоров рассматривает программу на заседании 29 сентября 2026 года. Решение принимается квалифицированным большинством голосов.

Финансирование предполагается за счёт комбинации собственных средств и целевого кредита. Стоимость долга принята на уровне 11,5 % годовых, что соответствует текущим условиям для заёмщиков сопоставимого кредитного качества.

## 1.1 Основные выводы

- программа экономически обоснована: NPV базового сценария составляет 83 млн рублей при ставке дисконтирования 12,1 %;

- внутренняя норма доходности равна 13,6 %, что превышает стоимость капитала на 1,5 процентных пункта;

- срок поставки контейнерных накопителей составляет 34 недели, что определяет критический путь программы;

- запас прочности невелик: отклонение темпа роста выручки или валовой маржи на 10 % уводит чистую приведённую стоимость в отрицательную область.

# 2 Состояние рынка и структура выручки

Отрасль проходит фазу консолидации. Три крупнейших участника контролируют 54 % поставок промышленных систем, при этом сегмент сервисных контрактов остаётся фрагментированным, что открывает возможность органического роста без приобретений.

Рисунок 1 — Площадка контейнерных накопителей после модернизации первой очереди

Наибольший вклад в прирост обеспечивает промышленный сегмент. Совокупный среднегодовой темп роста по портфелю составляет 16,5 %. Структура выручки по направлениям приведена в таблице 1.

Таблица 1 — Выручка по направлениям деятельности, млн рублей

| Сегмент | Направление | 2025 | 2026 | Прирост, % | Класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленный | Контейнерные накопители 2 МВт·ч | 1 240 | 1 450 | +16,9 | A |
|  | Модули быстрой зарядки | 860 | 1 017 | +18,3 | A |
|  | Сервисные контракты | 415 | 458 | +10,4 | B |
| Коммерческий | Системы для торговых центров | 640 | 695 | +8,6 | B |
|  | Резервное питание ЦОД | 1 105 | 1 367 | +23,7 | A |
| Розничный | Домашние накопители 10 кВт·ч | 298 | 323 | +8,4 | C |
| Итого |  | 4 558 | 5 310 | +16,5 | — |

Примечание — Класс отражает приоритет инвестирования: A — высший, C — низший.

## 2.1 Факторный анализ операционной прибыли

Эффект цены практически полностью компенсирует рост себестоимости, основной вклад в прирост обеспечивает увеличение объёма. Разложение изменения показателя EBITDA по факторам приведено на рисунке 2.

Рисунок 2 — Факторное разложение изменения показателя EBITDA, млн рублей

# 3 Методика оценки

Оценка выполнена методом дисконтированных денежных потоков. Чистая приведённая стоимость определяется как сумма дисконтированных потоков за вычетом первоначальных вложений по формуле (1):

NPV = t = 1nCFt(1 + r)t − IC	(1)

где CFₜ — денежный поток периода t, млн рублей;

r — ставка дисконтирования, доли единицы;

n — горизонт прогнозирования, лет;

IC — первоначальные вложения, млн рублей.

Ставка дисконтирования определяется как средневзвешенная стоимость капитала с учётом налогового щита по заёмной части по формуле (2):

WACC = EV · ke + DV · kd · (1 − T)	(2)

где E, D — рыночная стоимость собственного и заёмного капитала соответственно;

V — суммарная стоимость капитала, V = E + D;

kₑ, k_d — стоимость собственного и заёмного капитала;

T — ставка налога на прибыль, доли единицы.

Разброс результатов по методу Монте-Карло характеризуется выборочным стандартным отклонением, вычисляемым по формуле (3):

σ = 1n − 1i = 1n(x − μ)2	(3)

где x — значение показателя в отдельной итерации;

μ — среднее значение по выборке;

n — число итераций, принято равным 10 000.

## 3.1 Анализ чувствительности

Результат наиболее чувствителен к темпу роста выручки и валовой марже. При тонком базовом значении чистой приведённой стоимости отклонение любого из двух ведущих факторов на 10 % переводит проект в отрицательную область, что требует контроля именно этих параметров.

Рисунок 3 — Чувствительность чистой приведённой стоимости к допущениям

## 3.2 Контроль готовности

Состояние подготовительных мероприятий на дату составления отчёта:

☒  финансовая модель прошла независимую проверку;

☒  технический аудит площадок завершён;

☐  рамочный договор с поставщиком не подписан;

☐  решение кредитного комитета банка не получено.

# 4 Заключение

Программа модернизации признаётся целесообразной при выполнении условий, изложенных в разделе 1 «Общие положения». Рекомендуется утвердить программу в объёме 4,35 млрд рублей и делегировать правлению подписание рамочного договора с поставщиком в срок до 31 октября 2026 года.

Нормативные требования к оформлению организационно-распорядительной документации приведены на портале правовой информации.

Пятилетний прогноз основных показателей приведён в приложении А.

Приложение А

(справочное)

Пятилетний прогноз основных показателей

Прогноз построен на допущениях базового сценария. Таблица развёрнута на листе альбомной ориентации, поскольку в книжной ориентации ширина граф не позволяет сохранить читаемый кегль.

Таблица А.1 — Консолидированный прогноз, базовый сценарий

| Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | CAGR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка, млн руб. | 5 310 | 6 186 | 7 207 | 8 396 | 9 781 | 16,5 % |
| EBITDA, млн руб. | 1 168 | 1 398 | 1 672 | 1 998 | 2 387 | 19,5 % |
| Рентабельность EBITDA, % | 22,0 | 22,6 | 23,2 | 23,8 | 24,4 | — |
| Капитальные затраты, млн руб. | 980 | 921 | 866 | 814 | 765 | −6,0 % |
| Свободный денежный поток, млн руб. | −84 | 173 | 459 | 783 | 1 150 | — |
| Дисконтированный поток, млн руб. | −75 | 137 | 326 | 495 | 649 | — |

Примечание — Подготовлено на основе управленческой отчётности за период, закрытый 30 июня 2026 года. Прогнозные значения не являются публичной офертой.

Прогноз построен на консенсусе трёх независимых отраслевых обзоров за II квартал 2026 года.

Среднегодовой темп роста (CAGR) рассчитан по формуле сложного процента.

Ставка дисконтирования принята равной средневзвешенной стоимости капитала на дату оценки.